# Retrospective

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benodigdheden: flipover, diverse geeltjes, stiften, plakband | | |
| Naam groep: Notepad | | Datum en tijdstip: 09-06-2015, 13:10 uur |
| Sprint #: 3 | | Procesbegeleider retrospective: Corné |
| Notulist: Anthony | | Klas: INF1F |
| Fase 1: Set the stage  ± 5 min. | **Kenmerkend voor de afgelopen sprint**  Kimberley: Stress  Daphne: Deadline  Anthony: Moeilijk  Corné: Onderschat  **Jouw gedrag in de afgelopen sprint**  Kimberley: Hard gewerkt  Daphne: Nadenkend  Anthony: Onderzoekend  Corné: Behulpzaam | |
| Fase 2: Gather data  ± 10 min. | **Zie bijlage** | |
| Fase 3: Generate insights  ± 10 min. | **Punten uit fase 4 die prioriteit krijgen. Waarom gingen die items wel/niet goed?**  **+** Deadline: In de laatste week van deze sprint hebben we kei hard gewerkt om de deadline te halen.  **-** Onderschat: De hoeveelheid werk hebben we onderschat, we hadden gedacht dat we het sneller af zouden krijgen. | |
| Fase 4: Decide what to do  ± 5 min. | **Actiepunten die worden opgepakt om de gebeurtenissen aan te pakken voor volgend project:**  + Deadline: Het tempo moet opgevoerd worden en zorgen dat alles op tijd af komt  - Stress: Als we deze sprint sneller beginnen hoeven we niet alles op het laatste moment te doen. Dit scheelt ons een hoop stress. | |
| Fase 5: peerassessment  ± 15 min. | **Positieve punten per groepslid:**  Kimberley: Goed  Daphne: Goed  Anthony: Goed  Corné: Goed  Kimberley: Heeft het menu gemaakt de plaatjes ingevoerd en gezorgd dat de app in landscape mode kan.  Daphne/Anthony: zijn samen bezig geweest om de objecten te kunnen slepen en vast te zetten. Tevens hebben zij ook een gedeelte van de plaatjes toegevoegd  Corné: heeft gezorgd dat je in de app kunt tekenen en heeft Kimberley goed geholpen. | |